|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Del Id** | **Del forklaring** | **Estimering (I dager)** | **Kundeverdi. Hvor mye verdi gir det kunden?** |
| U6 | Gantt Chart | 5 | Medium |
| U5 | WBS | 1 | Lav |
| U7 | Milestone 1 | 12 | Lav |
| U4 | User stories | 1 | Høy |
| U9 | Lav-funksjon prototype | 2 | Høy |
| U10 | Høy-funksjon prototype | 5 | Høy |
| U17 | Sluttpresentasjon | 2 | Lav |
| U11 | Milestone 1 rapport | 5 | Lav |
| U13 | Sluttrapport | 24 | Høy |
| U14 | Publiser nettside | 3 | Høy |
| U18 | Midterm presentasjon | 1 | Lav |
| U19 | Back-end start | 10 | Høy |
| U16 | Start programmering i Front-end | 10 | Høy |
| U12 | Skriv blogposter | 3 | Medium |
| U41 | Oppdaterte blogger | 2 | Medium |
| U45 | Helt ferdigstilt nettside | 14 | Høy |
| U44 | Omgjøre deler av design etter testing. | 3 | Medium |
| U35 | Epostfunksjon for kontaktskjema | 2 | Høy |
| U34 | Implementere verktøy-del av nettsiden | 4 | Høy |
| U40 | Gjennomføre testing | 10 | Høy |
| U20 | Omgjøre kontaktskjema slik at det kan kobles til database. | 5 | Høy |
| U53 | Implementer database for å samle alle spørsmål fra kontaktskjemaet. | 5 | Høy |
| U37 | Implementer dark mode. | 1 | Medium |
| U50 | Implementer flerspråklig funksjon. | 3 | Medium |
| U51 | Implementer brukerregistering. | 2 | Høy |
| U52 | Implementer quiz relatert til grønn kode. | 4 | Lav |
| U54 | Implementer mer grønn kodepraksis (f.eks. flere kodesnutter osv.) | X | Medium |
| U55 | Implementer interaktive verktøy. | 5 | Medium |
| U56 | Implementer en «community page». | 3 | Lav |
| U57 | Implementer interaktive læringsmoduler og kurs. | 5 | Høy |
| U58 | Utforsk læringsrekkevidde og partnerskap. | 10 | Lav |
| U59 | Utvid rekkevidde til sosiale medier. | X | Lav |
| U60 | Implementer kommentarfunksjon og kommentarfelt på bloggene. | 5 | Medium |